Приложение № 1 к приказу

от 27 января 2016 года       №  22/1

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ СОШ № 11

____________ В.В. Федосеева

27.01.2016 года

План первоочередных мероприятий по реализации

норм Федерального  закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и обеспечения

доступности объектов и услуг школы для граждан,

имеющих инвалидность

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение работников, ответственных за оказание ситуационной помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам из числа обученных должностных лиц | до 30.01.2016 года | директор |
| 2 | Внести изменения в трудовые договоры и должностные инструкции работников, ответственных за оказание ситуационной помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам | до 10.02.2016 года | делопроизводитель |
| 3 | Обеспечение прохождения на местах специального инструктажа работниками, ответственными за оказание ситуационной помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам (согласно инструкции) | до 28.02.2016 года | заместитель директора по АХР |
| 4 | Внесение изменений в трудовые договоры и должностные инструкции работников, ответственных за оказание ситуационной помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам и назначенным в соответствии с п.3 настоящего плана | до 28.02.2016 года | делопроизводитель |
| 5 | Разработка Порядка по обеспечению условий беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым услугам с учетом специфики учреждения и возникающей необходимости в оказании ситуационной помощи с согласованием разработанного порядка с общественной организацией - Красноармейским районным обществом «Всероссийское общество инвалидов» | до 30.03.2016 года | заместитель директора по ВР |
| 6 | Установка версии для слабовидящих на официальном сайте школы. Контроль исправной и бесперебойной работы версии для слабовидящих на официальном сайте школы. | до 28.05.2016 года постоянно | заместитель директора по УВР |
| 7 | Совещание рабочей группы обеспечения доступности объектов и услуг школы для граждан, имеющих инвалидность | каждая 4-я пятница месяца | директор, заместитель директора по АХР, заместители директора по УВР, заместитель директора по ВР (соцпедагог), делопроизводитель, заведующая библиотекой |
| 8 | Определение первоочередных мероприятий по оборудованию парковки для автомобилей инвалидов Оборудование парковки для автомобилей инвалидов | до 01.06.2016 года до 01.09.2016 года | заместитель директора по АХР |
| 9 | Определение первоочередных мероприятий по устройству путей движения по территории (вне здания) школы для инвалидов Устройство путей движения по территории (вне здания) школы для инвалидов | до 01.06.2016 года до 01.09.2016 года | заместитель директора по УВР |
| 10 | Определение первоочередных мероприятий по устройству путей движения внутри здания школы для инвалидов Устройство путей движения внутри здания школы для инвалидов | до 01.06.2016 года до 01.09.2016 года | заместитель директора по УВР |
| 11 | Обучение ответственных за оказание ситуационной помощи должностных лиц школы (инструкции, разработка инструкций, кадровая работа) | до 01.09.2016 года | заместитель директора по ВР |
| 12 | Определение первоочередных мероприятий по устройству информационных знаков и указателей для инвалидов Устройство информационных знаков и указателей для инвалидов | до 01.06.2016 года до 01.09.2016 года | заместитель директора по АХР |